**全台美食介紹\_企劃說明**



**◎製作人員:**

網科二甲 網科二甲

A108223006 陳宇治 A108223022 呂耿瑋

**◎製作動機:**

旅遊通常喜歡去沒去過的地方，想要去那裡總是要看很多的介紹來決定，導致明明就沒去過卻要規劃去那邊的行程，蒐集資料時一定有不清楚的地方。通常問當地人似乎也不了解，因為當地人了解的是生活圈而不一定了解所有美食。為解決出外旅遊時能快速的搜尋到當地美食，因而在旅遊規劃方面減少「食」的問題。出遊時，不但不用煩心於每餐吃什麼，也能在我們推薦的TOP3中，享受美食。

**◎製作想法:**

1. 即便在出門旅遊前，無準備足量資料時也能快速使用。
2. 如何和現有部落格、網頁做出區隔。
3. 要做出什麼功能。
4. 用能結合的程式碼做出規劃。
5. 蒐集資料，和個人經歷豐富網站。
6. 最終統整並除錯程式。

**◎各周進度:**

11/16~22(第一周)-----訂定目標、初版首頁、分頁跳轉、資料整理。

11/23~29(第二周)-----各縣市座標化、各分頁建檔、表單聯結。

11/30~12/6(第三周)---加入背景、自我介紹、東部分頁完成。

12/7~13(第四周)------蒐集資料、中部分頁完成。

12/14~20(第五周)-----再版首頁、首頁選單、南部分頁完成。

12/21~1/3(第六七周)--最終修改、自我介紹美化、北部分頁完成。

**◎使用技巧:**

* Html檔主要格式、Css檔修改格式、Js檔更改風格。
* ul、li、Ol列表，tr、td製作table表單。
* div、style修改網頁格式。
* area coords抓取範圍。
* audio插入背景音樂。(Chrome跑不出來)
* 網頁開場動畫。

**◎設計心得:**

對於這次設計成果，和搭檔思考主題時也是很快就定了下來。做美食這個主題可以說我們都十分有興趣，有幸這次能和網頁設計進行連結，也透過這次設計的過程中，找了很多資料，獲取了很多知識。但其中也有遇到許多困難，和溝通的問題，並非每次都能漂亮的解決。我們能一路這樣堅持至此，也多虧了互相包容理解。雖然結果不像起初思考的那樣華麗流暢，但也是我們付出了許多的成果，謝謝各位!

**◎組員工作分配:**

網科二甲 網科二甲

A108223006 陳宇治 A108223022 呂耿瑋

★製作各縣市分頁 ☆設想主題

★製作每周ppt ☆設想網頁功能與架構

★製作word企劃書 ☆寫出最初範本

★查找資料與圖片 ☆製作各縣市分頁

★最終修版和除錯 ☆查找資料與圖片

**◎參考資料:**

<https://supertaste.tvbs.com.tw/pack/320814>

<https://fairylolita.com/post-460064791/>

<https://guliufish.com/blog/post/taiwan-food>

<https://pixchelin.pixnet.net/blog/post/291208372-%E7%98%8B%E5%82%B3%EF%BC%81%E5%85%A8%E5%8F%B0%E7%BE%8E%E9%A3%9F%E5%8F%A3%E8%A2%8B%E5%90%8D%E5%96%AE%EF%BC%8C%E6%9C%89%E4%BA%86%E9%80%99%E4%B8%80%E5%8C%85%E5%B9%B4%E5%81%87%E9%80%B1>

<http://omofood.com/category/%E5%85%A8%E5%8F%B0%E7%BE%8E%E9%A3%9F/>

<https://www.funtime.com.tw/guide/taiwan-food-travel>

<http://trainerhoward.pixnet.net/blog/post/110270690>

<http://www.i-write.idv.tw/life/info/food/food.html>